## Objetivo del Módulo de Notificaciones

Proveer reportes accesibles para perfiles administrativos, comerciales, gerentes y agentes, con opción de descarga e impresión clara y entendible. Enviar notificaciones automáticas recurrentes por email y WhatsApp con información específica y relevante según perfil, para mantener a todos los actores informados oportunamente.

## Arquitectura y Funcionalidades

- Portal Estadísticas y Metas:

  - Nueva sección para reportes especiales configurables para cada perfil.

  - Reportes dinámicos:  indicadores críticos, alertas de cumplimiento y rezago.

  - Exportación a PDF, Excel y formatos compatibles para impresión.

  - Interfaz frontend amigable para revisión y descarga intuitiva.

- Motor de Notificaciones Automáticas:

  - Backend programado para generar y programar envíos recurrentes.

  - Plantillas personalizables para email y mensajes WhatsApp con datos extraídos del portal.

  - Gestión de listas de distribución y configuraciones para cada perfil.

  - Registro y seguimiento de envíos exitosos y fallidos para auditoría.

- Integración WhatsApp:

  - Uso de API oficial o proveedor autorizado para envío masivo.

  - Mensajes estructurados, guiados por reglas basadas en metas e indicadores.

- Roles y Permisos:

  - Control estricto para acceso a reportes y configuración de notificaciones.

  - Personalización de contenido y frecuencia según perfil (administrativo, comercial, gerente, agente).

| Rol | Funciones | Asignación de tiempo |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto Software(Franklin) | Diseño módulo, integración APIs email/WhatsApp | 50% ciclo (6 semanas) |
| Analista de Datos(Piña) | Definición Indicadores, esquemas de reportes, reglas notas, validar logica de negocio | 60% ciclo (6 semanas) |
| Desarrollador Backend | Lógica notificaciones, generación reportes | 100% ciclo (6 semanas) |
| Desarrollador Frontend | Interfaces reporte, panel descarga/impresión | 100% ciclo (6 semanas) |

## Cronograma

- Semana 1 (15-21 nov): Definición técnica, modelo de datos, KPIs y formatos.

- Semana 2-3 (22 nov - 5 dic): Desarrollo backend: generación reportes, control notificaciones y plantillas.

- Semana 4-5 (6-19 dic): Desarrollo frontend: sección reportes, descarga, impresión.

- Semana 6 (20-29 dic): Integración API email y WhatsApp, pruebas funcionales y de seguridad.

- Entrega final: viernes 30 de diciembre.